РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование ²Артемовское сельское поселение²

АДМИНИСТРАЦИЯ  Артемовского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.01.2017 года                                №  32                              п. Новокадамово

| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Доступная среда на 2016-2018 годы» за 2016 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Администрации Артёмовского сельского поселения от 22.08.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Артёмовского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы « Доступная среда на 2016-2018 годы» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственность за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Артемовского  сельского поселения                          		О.П. Кузнецов

Приложение

к Постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 30.01.2017   № 32

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Доступная среда» по результатам работы за 2016 год

Муниципальная программа Артемовского сельского поселения «Доступная среда» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 28.08.2015 № 191. Ответственным исполнителем является Администрации Артемовского сельского поселения. Соисполнителями являются МУК «Новокадамовский СДК» .

Ответственным исполнителем и соисполнителями Программы в 2016 году реализован комплекс мероприятий, направленных на формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения по направлениям:

- организационные мероприятия;

- формирование доступной среды для инвалидов;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

1. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы

Программа «Доступная среда».

Мероприятие 1 Социальная реабилитация инвалидов

В рамках мероприятия  выполнено:

- Изготовление сметы на производство работ по текущему ремонту здания СДК х. Киреевка

- Экспертиза сметной документации по текущему ремонту здания СДК х. Киреевка

Мероприятие 2 Развитие коммуникационных связей, методическое и информационное сопровождение

В 2016 году в рамках международного дня и декады инвалидов были проведены мероприятия в форме встреч, круглых столов, конкурсов для инвалидов и пенсионеров, благотворительных обедов и чаепития с выступлениями коллективов художественной самодеятельности, с вручением продуктовых наборов и сувениров, оказанием материальной помощи.

Среди инвалидов, проживающих на территории Артемовского сельского поселения, проводилось анкетирование (опрос). В результате установлено, что доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района, составляет 35 %.

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию Программы в 2016 году было предусмотрено финансирование в сумме 108,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 108,1 тыс. рублей.

Из них:

мероприятие 1 Социальная реабилитация инвалидов

– 108,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 108,1 тыс. рублей.

Мероприятие 2 Развитие коммуникационных связей, методическое и информационное сопровождение

– 0,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Сумма не освоенных средств по Программе составляет 0,0 тыс. рублей,     в том числе из средств:

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий представлен в приложении № 1 к приложению настоящего постановления.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме                основных мероприятий отсутствует.

3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

В ходе реализации Программы достигнуты следующие результаты.

Из двух мероприятий программы «Доступная среда» два показателя выполнены.

Оценка результатов реализации Программы за 2016 год представлена в приложении № 2 к приложению настоящего постановления.

Годовой отчет о выполнении Программы представлен в приложении № 3 к приложению настоящего постановления.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объёме основных мероприятий подпрограмм Программы за 2016 год представлен в приложении № 4 к приложению настоящего постановления.

4. Информация о внесенных ответственным 
           исполнителем изменениях в Программу

В течение 2016 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 28.08.2015 № 191, три раза были внесены изменения. В целях перераспределения средств, предусмотренных программой и в связи с оптимизацией расходов бюджета Артемовского сельского поселения, приняты постановления:

- от 22.01.2016 № 23 «О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского сельского поселения от 28.08.2015 № 191»;

- от 19.05.2016 № 104 «О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского сельского поселения от 28.08.2015 № 191»;

- от 29.12.2016 № 265 «О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского сельского поселения от 28.08.2015 № 191».

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

5. Результаты оценки эффективности 
        реализации государственной программы

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2016 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Оценка эффективности реализации Программы по итогам работы в 2016 году определяется исходя из качественной оценки каждого мероприятия и составляет:

1. Мероприятие 1 «Социальная реабилитация инвалидов».

1) Индекс результативности:

68,0 : 68,0 = 1,0

48,0 : 48,0 = 1,0

35,0 : 35,0 = 1,0

Итого : 1,0 + 1,0 + 1,0 = 3,0

3,0 : 3 = 1,0

2) Индекс эффективности

* работы выполнены в полном объеме.

2. Мероприятие 2 «Развитие коммуникационных связей, методическое и информационное сопровождение».

1) Индекс результативности:

35,0 : 35,0 = 1,0

Качественная оценка подпрограммы – высокий уровень эффективности.

Анализ реализации Программы в 2016 году, проведенный в соответствии   с методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила
100,0 процентов.

Качественная оценка Программы - высокий уровень эффективности. Целевые показатели Программы выполнены на 100,0 процентов.

Ведущий специалист  по делопроизводству,

архивной работе                                                                        М.С. Хмелева

Приложение № 1

к отчету

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2016 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- раль-ный бюд-жет | обла-стной бюд-жет | мест- ный бюд-жет | вне-бюд- жет-ные источ ники | всего | феде- раль-ный бюд-жет | обла-стной бюд-жет | мест- ный бюд-жет | вне-бюд- жет-ные источ ники | всего | феде- раль-ный бюд-жет | обла-стной бюд-жет | мест- ный бюд-жет | вне-бюд- жет-ные источ ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изготовление сметы на производство работ по текущему ремонту здания СДК х. Киреевка | 88,1 | - | - | 88,1 | - | 88,1 | - | - | 88,1 | - | 88,1 | - | - | 88,1 | - | сметная до-смета изготовлена |
| 1.2. | Экспертиза сметной документации по текущему ремонту здания СДК х. Киреевка | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - | экспертиза пройдена |
| ИТОГО по подпрограмме 1 |  | 108,1 | - | - | 108,1 | - | 108,1 | - | - | 108,1 | - | 108,1 | - | - | 108,1 | - |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие коммуникационных связей, методическое и информационное сопровождение | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к отчету

Оценка результатов реализации Программы за 2016 год

| N п/п | Задачи, направленные на достиже-ние цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница изме-рения | Базовое значе-ние показате-ля (на начало реализации муниципаль-ной программы) | Плани-руемое значение показателя на 2016 | Достиг-нутое значение показателя за 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет поселения | Другие источ-ники | Бюджет поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Повышение уровня доступнос-ти приори-тетных объектов и услуг в приоритет-ных сферах жизнедея-тельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 108,1 | - | 108,1 | - | Показатель 1.Доля доступных для инва-лидов и других маломобильных групп населения учреждений культуры | % | 5,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля инвалидов, положи-тельно оценивающих уровень доступнос-ти приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-ности, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района | % | 5,0 | 35,0 | 35,0 |

| 2. | Преодоле-ние социа-льной раз-общеннос-ти в обще-стве и фор-мирование позитивно-го отноше-ния к проблемам инвалидов | - | - | - | - | Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района | % | 15,0 | 35,0 | 35,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3

к отчету

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении Программы за 2016 год

| Ответственный исполнитель: Администрация, МУК «Новокадамовский СДК» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования: бюджет Артемовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2016 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения № 5 к Порядку |  | Профинансиро-вано (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Программа "Доступная среда" | 108,1 | 108,1 |  |  | 108,1 |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
| Изготовление сметы на производство работ по текущему ремонту здания СДК х. Киреевка | 88,1 | 88,1 | - |  | 88,1 |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |
| Экспертиза сметной документации по текущему ремонту здания СДК х. Киреевка | 20,0 | 20,0 | Изготовление сметной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости |  | 20,0 |

Приложение № 4

к отчету

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объёме основных мероприятий подпрограмм Программы за 2016 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализа-ции | Окончания реализации | запланированные | достиг-нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа 1 «Доступная среда» | - | - | - | - | - | - | - |