Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Артемовское сельское поселение»

Администрация  Артемовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2013 г.                                     № 212                                   п. Новокадамово

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении на 2014 -2020 годы».

В соответствии с постановлениями Администрации Артемовского сельского поселения  от 22.08.2013 г. № 166 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Артемовского сельского поселения», от 22.08.2013 г. № 167 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении на 2014 -2020 годы» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2014 года,  подлежит  опубликования в информационном бюллетени Артемовского сельского поселения и размещению на официальном сайте.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Артемовского сельского поселения                                               Т.П. Топчий

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 30.09.2013 № 212

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении на 2014 -2020 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении на 2014 -2020 годы»

| Наименование муниципальной программы | - муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Артемовского поселения» (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрации Артемовского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | -Администрации Артемовского сельского поселения - МП «Водоканал»; -собственники помещений в многоквартирных домах; -организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов. |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Развитие жилищного хозяйства; 2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения; 3. Благоустройство территории. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | -повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Артемовского сельского поселения -улучшение технического состояния многоквартирных домов; -создание благоприятных условий для управления многоквартирными домами; -комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Артемовского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности |
| Задачи муниципальной программы | - улучшение технического состояния многоквартирных домов; -эффективное управление многоквартирными домами; -повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов; -обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; -развитие конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами; -создание условий для осознанного выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления данными домами; -организация и содержание мест захоронения в населенных пунктах Артемовского сельского поселения. -прочие мероприятия в области благоустройства территории Артемовского сельского поселения: -повышение общего уровня благоустройства и совершенствование эстетического вида поселения. - развитие и поддержание инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий. - привлечение к активному участию в решении вопросов благоустройства и поддержания санитарного порядка на территориях общего пользования , прилегающих территориях и закрепленных участков трудовые коллективы учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей. -активизация работы населения по благоустройству и наведению санитарного порядка на придомовых и уличных территориях. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | -уровень износа коммунальной структуры; - доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области; -доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене; -доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц Артемовского сельского поселения; -уровень газификации Артемовского сельского поселения; - количество благоустроенных мест захоронения к общему числу мест захоронения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации - 2014 – 2020 годы. Этапы реализации не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы - за 2014 - 2020 годы – 9073,8 тыс. рублей, в том числе:. 2014 год – 1915,0 тыс. рублей;. 2015 год − 1595,3 тыс. рублей;. 2016 год − 1112,7 тыс. рублей;. 2017 год − 1112,7 тыс. рублей; 2018 год − 1112,7 тыс. рублей; 2019 год − 1112,7 тыс. рублей; 2020 год − 1112,7 тыс. рублей;. средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год − 0,0 тыс. рублей; 2015 год − 0,0 тыс. рублей; 2016 год − 0,0 тыс. рублей; 2017 год − 0,0 тыс. рублей; 2018 год − 0,0 тыс. рублей; 2019 год − 0,0 тыс. рублей; 2020 год − 0,0 тыс. рублей. средства местного бюджета – тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 1915,0 тыс. рублей;. 2015 год − 1595,3 тыс. рублей;. 2016 год − 1112,7 тыс. рублей;. 2017 год − 1112,7 тыс. рублей; 2018 год − 1112,7 тыс. рублей; 2019 год − 1112,7 тыс. рублей; 2020 год − 1112,7 тыс. рублей;. средства внебюджетных фондов – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год − 0,0 тыс. рублей; 2015 год − 0,0 тыс. рублей; 2016 год − 0,0 тыс. рублей; 2017 год − 0,0 тыс. рублей; 2018 год − 0,0 тыс. рублей; 2019 год − 0,0 тыс. рублей; 2020 год − 0,0 тыс. рублей. Муниципальная программа финансируется из областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию областным законом об областном бюджете. Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий Муниципальной программы определяются нормативными правовыми актами Администрации Артемовского сельского поселения.. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -повышение удовлетворенности населения Артемовского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; -увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Артемовского сельского поселения - приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями; - повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ; - повышение комфортности улиц, парков и других мест для отдыха; -развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; -повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; -улучшение внешнего облика, санитарного и экологического состояния населенных пунктов; -привлечение жителей, в т.ч.молодого поколения, к участию по благоустройству населенных пунктов. |

- Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВА

Воднонесущие коммуникации поселения  находятся в крайне неудовлетворительном состоянии в связи с превышением нормативных сроков эксплуатации инженерных сетей, а так же их коррозии, вызванной высокой агрессивностью грунтов и подземных вод.

Администрация Артёмовского сельского поселения в 2005 году провела обследование территории в районе шахтных подработок силами ВНИМИ г.Шахты. Было получено заключение в котором одним из пунктов выделены причины повлиявшие на износ коммунальных сетей и капитальных строений. На аварийных участках в результате просадки грунтов происходят разрывы и нарушение герметичности стыков соединений трубопроводов, способствуя тем самым большим потерям воды. В поселении полностью отсутствует канализационная сеть. Сети, построенные без выполнения условий строительства на просадочных грунтах, являются потенциально аварийно-опасными.

Техническое состояние сетей водоснабжения  характеризуется высокой степенью износа, что приводит к ухудшению качества хозпитьевой воды.

Решение проблем по объектам сетей водопроводно-канализационного хозяйства возможно только при участии средств областного и федерального бюджетов.

Жилищный фонд многоквартирных домов в муниципальном образовании «Артёмовское сельское поселение» по состоянию на 01.09.2013 составляет 7 домов неблокированной застройки общей площадью 1,96 тыс. м2.. 3 жилых многоквартирных дома общей площадью 1,25 тыс. м2 имеют сверхнормативные деформации, что составляет 71.0 % от общей площади жилищного фонда.

В процессе эксплуатации домов под воздействием различных факторов происходит постепенное увеличение степени износа жилищного фонда. Для обеспечения сохранности, соответствия жилых помещений установленным санитарным, техническим правилам и нормам, эффективного использования жилищного фонда необходимо своевременно осуществлять воспроизводственные мероприятия по снижению уровня его износа. На сегодняшний день одной из проблем, препятствующих нормальному функционированию жилых домов, является несвоевременность проведения данных мероприятий.

Несоответствующее состояние внутридомовых инженерных сетей, особенно в подвальных помещениях, приводит к затоплению подвалов, разрушению фундамента домов, замыканию внутренней электрической системы. В целях предотвращения затопления квартир и мест общего пользования, разрушения перекрытий, несущих и ограждающих стен зданий, негодности внутренней отделки стен и потолков, замыкания внутренней электрической системы необходимо проведение капитального ремонта конструктивных элементов зданий.

В настоящее время 5 многоквартирных домов требуют проведения  комплексного капитального ремонта.

Мероприятия по улучшению технического состояния многоквартирных домов будут возможны при условии выделения средств областного бюджета.

Основная роль в управлении многоквартирными домами жилищным законодательством РФ отведена собственникам помещений в многоквартирных домах. В поселении собственниками помещений всех многоквартирных домов выбраны и реализованы способы управления многоквартирными домами, предусмотренные Жилищным кодексом РФ.

Собственниками помещений созданы 2 ТСЖ, в управлении которых находятся 3 дома, что составляет 45%  от количества многоквартирных домов, расположенных на территории поселения. В 4-х многоквартирных домах города собственниками выбрано непосредственное управление домом.

Законодательство РФ в жилищной сфере постоянно меняется, предъявляя новые требования к управлению многоквартирными домами. При этом уровень самоорганизации собственников помещений в многоквартирных домах для совместного решения важных вопросов по управлению многоквартирным домом, техническому содержанию и текущему ремонту общего имущества дома остается недостаточным. Во многом это обусловлено:

- отсутствием у собственников необходимой подготовки по вопросам управления многоквартирными домами, а также недостаточной информационно-методической работы с населением;

- Создание условий для управления многоквартирными домами города Волгодонска и содействие в обучении лиц, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, и имеющих намерение осуществлять такую деятельность являются важнейшими задачами и стимулированием развития жилищного хозяйства.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски операционные, техногенные, экологические.

Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

- Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением техногенных или экологических катастроф. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в сфере ЖКХ в пользу других направлений.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- - формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя;

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий муниципальной программы;

- планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной программы.

- Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ),

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью Муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Артемовского сельского поселения, создание условий для комфортного проживания жителей Артемовского сельского поселения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

- улучшение технического состояния многоквартирных домов;

-эффективное управление многоквартирными домами;

-повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

-обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

-организация мероприятий по содержанию мест захоронения;

-организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории.

Цели Муниципальной программы в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;

Стратегией социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 N 1538-р;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 N 2067.

Стратегическая цель муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

В рамках муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания, в том числе меры по улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами.

С целью развития общественной инициативы будет стимулироваться создание товариществ собственников жилья, информационно-разъяснительная работа, популяризация лучшей практики в сфере управления многоквартирными домами.

В части модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

Состав показателей (индикаторов) Муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Муниципальной программы.

К показателям (индикаторам) Муниципальной программы относятся следующие:

целевой показатель (индикатор) 1. "Доля многоквартирных домов, в которых планируется провести ремонт, к общему количеству многоквартирных домов поселения";

целевой показатель (индикатор) 2. "Уровень износа коммунальной инфраструктуры";

целевой показатель (индикатор) 3. «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей  численности населения области»;

целевой показатель (индикатор) 4. «Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене»;

целевой показатель (индикатор) 5. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности   улиц Артемовского сельского поселения»;

целевой показатель (индикатор) 6. «Уровень газификации Артемовского сельского поселения»;

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в приложении № 1 к Муниципальной программе

Период реализации Муниципальной программы - 2014-2020 годы. Этапы реализации Муниципальной программы не выделяются.

В результате реализации Муниципальной программы к 2020 году будет сформирована комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Артемовского сельского поселения и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы.

- Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Комплексный характер целей и задач Муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным подпрограммам.

В состав Муниципальной программы включены следующие три подпрограммы:

" Развитие жилищного хозяйства";

"Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения";

"Благоустройство территории поселения".

Выделение трех подпрограмм произведено непосредственно в соответствии с целью Муниципальной программы - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Артемовского сельского поселения, комплексного решения проблем благоустройства сельского поселения.

В рамках подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства" предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие № 1.1 Предоставление субсидий областного бюджета для дальнейшего финансирования управляющей организации или ТСЖ в проведении капитального ремонта МКД, предоставление доли софинансирования местного бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов. Мероприятие направлено на улучшение технического состояния многоквартирных домов, улучшение условий проживания граждан.

Основное мероприятие № 1.2 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере.

Данное мероприятие предусматривает: освещение в средствах массовой информации изменений жилищного законодательства, затрагивающих права и устанавливающих обязанности граждан и организаций в сфере ЖКХ. Реализация указанного мероприятия позволит провести необходимую информационную работу с населением, что приведет к принятию собственниками осознанных решений в сфере управления многоквартирными домами.

Основное мероприятие № 1.3 Изготовление технической документации на объекты недвижимости для постановки на кадастровый учет и регистрации права;

Данное мероприятие предусматривает: изготовление технической документации на бесхозные объекты недвижимости, регистрацию на них права собственности, получение справок, сведений о наличии объектов недвижимости и их характеристик на территории поселения

Основное мероприятие №  1.4 Определение величины рыночной стоимости объекта недвижимости,

Данное мероприятие предусматривает: оценку объектов недвижимости для продажи посредством аукционов, предоставления гражданам, состоящим на учете по улучшению жилищных условий.

В рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения" предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации.

Данное мероприятие включает в себя мероприятия по модернизации систем водопроводного хозяйства.

Основное мероприятие 2.2. Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации.

Данное мероприятие включает в себя  мероприятия по модернизации систем газоснабжения.

Основное мероприятие 2.3. Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги

Данное мероприятие включает возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства за счет средств областного и местного бюджета части платы граждан за коммунальные услуги.

В рамках подпрограммы "Благоустройство территории поселения" предусматривается реализация следующих мероприятий обеспечивающего характера.

Основное мероприятие 3.1 Содержание сетей уличного освещения

Данное мероприятие включает в себя мероприятия по оплате электроэнергии за уличное освещение.

Основное мероприятие 3.2 Строительство, реконструкция, содержание, ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения сельского поселения, включая разработку проектно-сметной документации.

Данное мероприятие включает в себя  мероприятие по модернизации, поддержанию в работоспособном состоянии систем наружного (уличного) освещения.

Основное мероприятие 3.3. Содержание зеленых насаждений на территории поселения

Данное мероприятие включает в себя мероприятия по содержанию зеленых насаждений: опиловка, посадка деревьев; вырубка поросли; скашивание сорной растительности; спил сухих и аварийных деревьев;

Основное мероприятие 3.4. Прочие мероприятий по благоустройству:

- уборка улиц от случайного мусора;

- утилизация стихийных свалок.

-приобретение и посадка рассады цветов, посадка деревьев, кустарников;

-содержание клумб (прополка, полив, обкос территорий клумб);

- содержание стадиона, детских площадок;

- благоустройство территорий гражданских кладбищ.

- отлов бродячих животных;

приобретение и содержание спецтехники.

Содержание мер, которые будут осуществляться в рамках соответствующих основных мероприятий, приведено в характеристике соответствующих подпрограмм Муниципальной программы.

Информация об основных мероприятиях Муниципальной программы и мероприятиях подпрограмм отражается в приложении № 3 к Муниципальной программе.

- Раздел 4. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования Муниципальной программы являются средства областного и местных бюджетов, а также внебюджетные средства.

Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы в 2014-2020 годах составляет 9073,8 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 9073,8 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Муниципальной Программы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий Муниципальной программы выделяются в рамках данной программы.

Средства местного бюджета, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

Внебюджетными средствами будут являться средства финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Объем средств на реализацию Муниципальной программы определен в соответствии с проектной документацией и с учетом сметной стоимости аналогичных проектов.

Распределение бюджетных ассигнований между подпрограммами осуществляется с учетом целей и задач Муниципальной программы.

Информация о расходах  областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Муниципальной программы приведена в приложении № 3 к Муниципальной программе.

- Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения Муниципальной  программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности Муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам Муниципальной программы) и по итогам реализации Муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Муниципальной программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации);

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета.

Критерий "Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Муниципальной программы в целом" базируется на анализе целевых показателей и рассчитывается по формуле по каждому показателю:

где Сi - степень достижения i-го показателя Муниципальной программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное Муниципальной программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

Критерий "Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)" проводится по формуле:

где Р - результативность реализации Муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей Муниципальной программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов Муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Р равно или больше 80 процентов, степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Р равно или больше 50 процентов, но меньше 80 процентов, степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Р меньше 50 процентов, степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Критерий "Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию Муниципальной программы и эффективности использования средств областного бюджета" производится по следующей формуле:

где П - полнота использования бюджетных средств;

ФРi - фактические расходы областного бюджета на реализацию Муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗРi - запланированные областным бюджетом расходы на реализацию Муниципальной программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80 процентов, то степень соответствия фактических затрат областного бюджета на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности Р меньше 80 процентов, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100 процентов, то степень соответствия фактических затрат федерального бюджета на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств областного бюджета на реализацию Муниципальной программы производится по следующей формуле:

где Э - эффективность использования средств местного бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации Муниципальной программы.

В целях оценки эффективности использования средств местного бюджета при реализации Муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств местного  бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Проведение оценки эффективности Муниципальной программы в течение срока ее реализации производится не реже, чем один раз в год.

- Раздел 7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель Муниципальной программы:

обеспечивает разработку Муниципальной программы и внесение в установленном порядке проекта Постановления  об утверждении Муниципальной программы Главе Артемовского сельского поселения;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру Муниципальной программы, а также перечень участников Муниципальной программы;

организует реализацию Муниципальной программы, вносит предложения Главе Артемовского сельского поселения об изменениях в Муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу службы экономики и финансов (с учетом информации, представленной участниками Муниципальной программы) о реализации Муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной участниками Муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение Главе Артемовского сельского поселения;

подготавливает отчет о реализации Муниципальной  программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Главе Артемовского сельского поселения проект постановления Администрации Артемовского сельского поселения об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Артемовского сельского поселения.

Участник Муниципальной программы:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав Муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю  предложения при разработке Муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, входящего в состав Муниципальной программы, в реализации которого предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю в 5-дневный срок информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы службы экономики и финансов;

представляет ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации Муниципальной программы по итогам полугодия;

представляет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о реализации Муниципальной программы;

представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным  контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы.

- Раздел 8. ПОДПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА "

- 8.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА "

| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства» (далее –подпрограмма). |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Артемовского сельского поселения. |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Артемовского сельского поселения; собственники помещений в многоквартирных домах. |
| Цели подпрограммы | – | улучшение технического состояния многоквартирных домов; создание благоприятных условий для управления многоквартирными домами. |
| Задачи подпрограммы | – | развитие конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами; создание условий для осознанного выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления данными домами. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | Общая площадь жилых домов, обеспеченных эксплуатационной надежностью. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы Ресурсное обеспечение подпрограммы Ожидаемые результаты подпрограммы | – | 2014 –2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2014-2020 г 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; в том числе: за счет средств областного бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0, тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников (Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей. - приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями; -повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ |

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы.

Основой преобразований в жилищном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основанная на принципах сокращения степени участия государства и муниципальных образований в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Итогом реформирования жилищного хозяйства должно стать улучшение качества предоставляемых населению жилищных услуг.

В соответствии с жилищным законодательством собственники помещений в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах, несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов.

На 1 октября 2013 года на территории Артемовского сельского поселения насчитывается 7 домов неблокированной застройки общей площадью 1,96 тыс. м2.

Многоквартирные дома Артемовского сельского поселения, построенные во второй половине прошлого века, имеющие значительный процент физического износа и требующие капитального ремонта.

С 2009 года, предоставление средств областного бюджета на капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в зависимости от выполнения условий реформирования ЖКХ, в числе которых –увеличение количества многоквартирных домов, управляемых ТСЖ и частными управляющими организациями.

Наиболее значимыми препятствиями для эффективного управления многоквартирными домами являются:

- неудовлетворительное техническое состояние многоквартирных домов в связи с длительным невыполнением необходимых ремонтов;

- недостаточный уровень самоорганизации собственников жилых помещений для совместного решения важных вопросов по управлению многоквартирным домом, техническому содержанию и текущему ремонту общего имущества дома;

- отсутствие прозрачных и взаимно понятных отношений между собственниками жилых помещений и управляющей организацией.

Процесс реформирования жилищного хозяйства продолжается в условиях динамично развивающегося законодательства. По прежнему актуальным является улучшение технического состояния жилья, развитие рынка управления многоквартирными домами, развитие общественной инициативы в сфере управления жильем. Немаловажное значение имеет формирование активного собственника жилья, осознающего свою ответственность за состояние жилья и владеющего знаниями, необходимыми для успешной реализации жилищных прав.

Решение поставленных задач возможно при условии применения программно-целевого метода.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Основной целью развития системы жилищно-коммунального хозяйства Артемовского сельского поселения является обеспечение комфортных условий проживания жителей многоквартирных домов в соответствии с современными требованиями и стандартами.

Целями подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» являются:

- улучшение технического состояния многоквартирных домов и создание благоприятных условий для управления многоквартирными домами.

- выявление бесхозных объектов недвижимости на территории поселения.

Цели подпрограммы соответствуют стратегической цели государственной жилищной политики – создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Достижение целей подпрограммы осуществляется путем решения следующих задач:

- реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме, и предоставление мер государственной поддержки в рамках Областного закона от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»;

- создание условий для осознанного выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления данными домами;

- информирование населения о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере.

Для достижения поставленных целей планируется решить следующие задачи:

- реализовать механизм софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме;

- обеспечить развитие конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами;

-  создать условия для осознанного выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления данными домами;

- обеспечить информирование населения о направлениях реформирования системы управления многоквартирными домами;

- оказывать дополнительные меры по созданию рабочих мест в подрядных организациях путем развития рынка труда.

Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий подпрограммы.

К целевым показателям и индикаторам Программы относятся:

- доля многоквартирных жилых домов с износом более 40 процента, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных домов, требующих капитального ремонта;

- общая площадь многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт;

- количество бесхозных объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет.

Подпрограмма будет реализовываться в период 2014 –2020 годов. При реализации подпрограммы этапы не выделяются.

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения многоквартирных жилых домов Артемовского сельского поселения. В результате реализации подпрограммы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы. Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями, что позволит повысить уровень удовлетворенности населения жилищными услугами. Повысится уровень информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ, в результате чего граждане будут активнее участвовать в решении вопросов управления многоквартирными домами и обеспечат эффективный контроль за предоставлением им жилищно-коммунальных услуг.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие № 1.2 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере.

Данное мероприятие предусматривает: освещение в средствах массовой информации изменений жилищного законодательства, затрагивающих права и устанавливающих обязанности граждан и организаций в сфере ЖКХ. Реализация указанного мероприятия позволит провести необходимую информационную работу с населением, что приведет к принятию собственниками осознанных решений в сфере управления многоквартирными домами.

Основное мероприятие № 1.3 Изготовление технической документации на объекты недвижимости для постановки на кадастровый учет и регистрации права;

Данное мероприятие предусматривает: изготовление технической документации на бесхозные объекты недвижимости, регистрацию на них права собственности, получение справок, сведений о наличии объектов недвижимости и их характеристик на территории поселения

Основное мероприятие №  1.4 Определение величины рыночной стоимости объекта недвижимости, межевание земельных участков для предоставления гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства.

Данное мероприятие предусматривает: оценку объектов недвижимости для продажи посредством аукционов, предоставления малоимущим гражданам; межевания земельных участков для предоставления многодетным семьям ведения личного подсобного хозяйства или КФХ.

Раздел 5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы.

Источниками финансирования подпрограммы являются средства областного, местного бюджетов и доли софинансирования собственников помещений многоквартирных домов.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы:

в 2014 году:

за счет средств областного бюджета –     0,0   тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов  -         0,0  тыс. рублей;

софинансирование собственников

помещений МКД                                -         0,0  тыс. руб.

в 2015 году:

за счет средств областного бюджета –      0,0    тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов  -          0,0  тыс. рублей;

софинансирование собственников

помещений МКД                                -          0,0  тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Средства местного бюджета, предусмотренные на софинансирование расходов при выделении субсидий областного бюджета, отражаются в подпрограмме в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

Раздел  6. Механизм реализации подпрограммы

В 2014 году предоставление средств областного бюджета для субсидирования управляющей организации или ТСЖ на проведение капитального ремонта и (или) изготовление проектно-сметной документации многоквартирных домов, проведение энергетических обследований многоквартирных домов не запланировано.

Субсидии областного бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов предоставляются при условии реализации мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства и выполнения следующих требований:

1. В отношении Артемовского сельского поселения, претендующего на предоставление субсидий:

-   управление не менее 60 процентами многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, товариществами собственников жилья и (или) организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и муниципальных образований не более чем 25 процентов.  Количество многоквартирных домов на территории муниципального образования в целях выполнения условий, предусмотренных настоящим пунктом, определяется без учета жилых домов блокированной застройки.

- наличие муниципальной подпрограммы по проведению капитального ремонта с указанием перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту.

- наличие средств местного бюджета, направляемых на софинансирование мероприятий государственной подпрограммы, в объеме не ниже уровня софинансирования, установленного нормативным правовым актом Правительства Ростовской области;

2. В отношении управляющей организации или ТСЖ, претендующих на предоставление субсидий:

отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства).

3. В отношении собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту в соответствии с  подпрограммой:

- принятие решения о выборе способа управления многоквартирным домом (управление управляющей организацией или  ТСЖ);

- принятие решения об избрании совета многоквартирного дома;

- принятие решения о проведении капитального ремонта и энергетического обследования, составе работ по капитальному ремонту, общей стоимости капитального ремонта и энергетического обследования, размере доли софинансирования капитального ремонта и энергетического обследования, порядке и сроках сбора средств на софинансирование капитального ремонта и энергетического обследования, порядке расчетов за выполненные работы. Размер софинансирования капитального ремонта и энергетического обследования за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме должен составлять не менее 15 процентов стоимости капитального ремонта и энергетического обследования.

4. В отношении многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту:

- физический износ многоквартирного дома должен быть 40 и более процентов.

Технические критерии:

- техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме;

- продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;

- комплексность капитального ремонта (включение в него всех или части видов работ при условии объективной потребности в их проведении), реализация требований энергоэффективности;

- качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта. Организационные критерии:

- степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие проектно-сметной документации);

- степень самоорганизации собственников помещений многоквартирного дома (наличие решений общих собраний о выборе совета многоквартирного дома, утверждении плана текущего ремонта);

- принятие собственниками помещений в многоквартирном доме решения о включении внутридомового газового оборудования в перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту (замене);

- финансовые критерии:

На основании муниципальной подпрограммы капитального ремонта утверждается адресный перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых финансируется в текущем году по подпрограмме за счет средств областного бюджета.

Основанием для включения многоквартирных домов в указанный адресный перечень являются следующие документы:

- предусмотренный муниципальной подпрограммой капитального ремонта сводный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в соответствующем году;

- документы, подтверждающие выполнение условий реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Состав и порядок оформления указанных документов определяется нормативно-правовым актом ответственного исполнителя государственной программы.

Порядок привлечения ТСЖ или выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома утверждается соответствующим нормативным правовым актом.

ТСЖ либо выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация открывают отдельные банковские счета на каждый дом, который подлежит капитальному ремонту. На указанные банковские счета поступают средства из всех предусмотренных источников, в том числе средства собственников помещений в многоквартирном доме, вносимые в счет оплаты доли софинансирования капитального ремонта многоквартирного дома. ТСЖ либо выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация обязаны обеспечить учет средств, вносимых в счет оплаты доли софинансирования капитального ремонта многоквартирного дома, в разрезе лицевых счетов собственников помещений, и обеспечить их сохранность до момента перечисления подрядной организации за выполненные работы.

Капитальному ремонту подлежит общее имущество многоквартирного дома. Состав общего имущества в многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту, определяется общим собранием собственников многоквартирного дома в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

Работы по капитальному ремонту должны проводиться с соблюдением требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам, вводимым в эксплуатацию после проведения капитального ремонта в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. В целях обеспечения требований энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в рамках государственной программы предусмотрено предоставление средств на проведение энергетических обследований многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту.

Капитальному ремонту не подлежат дома со степенью износа свыше 70 процентов, а также многоквартирные дома, относящиеся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу или реконструкции).

К видам работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома,    выполняемым  за  счет средств областного и местного бюджетов, обязательной доли софинансирования  ТСЖ или  собственников помещений      в многоквартирном доме, относятся:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой общедомовых приборов учета потребления  ресурсов;

- ремонт крыш;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах;

- утепление и ремонт фасадов;

- ремонт фундаментов.

За счет средств областного и (или) местного бюджетов, сверх установленного перечня работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома по дополнительным сметам могут выполняться другие необходимые работы в рамках капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

Функция строительного контроля за проведением капитального ремонта многоквартирного дома выполняется заказчиком работ или иным юридическим (физическим) лицом, наделенным соответствующими правами управляющей организацией или ТСЖ, осуществляющим управление данным многоквартирным домом. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицо, осуществляющее функции строительного контроля, должно иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким работам. Затраты на проведение строительного контроля включаются в смету на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

С 2015 года капитальный ремонт многоквартирных домов будет осуществляться в рамках реализации региональной программ капитального ремонта многоквартирных домов.

Расчет  субсидий из областного бюджета  на предоставление в 2014 году субсидий управляющей организации или ТСЖ на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов без привлечения средств финансовой поддержки Фонда производится по следующей методике:

Объем субсидий из областного бюджета на предоставление субсидий управляющим организациям или ТСЖ  на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и разработку и (или) изготовление проектно- сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов рассчитывается по формуле:

Сi = (SUMlim / Sобщ) xSi

где: Ci – объем субсидии;

SUMlim – общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном законе об областном бюджете на очередной финансовый год на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

Sобщ – общая площадь многоквартирных домов, претендующих на получение средств областного бюджета;

Si – общая площадь многоквартирных домов, нуждающихся в капремонте, с износом от 40 до 70 процентов,с учетом выполненного ремонт.

Объем средств от рассчитанного лимита, не подтвержденный наличием проектно-сметной (сметной) документации на момент формирования государственной программы, подлежит распределению между другими муниципальными образованиями.

- Раздел 9. ПОДПРОГРАММА

"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ

КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ"

- 9.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ

КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ"

| Наименование подпрограммы | подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Артемовского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Артемовского сельского поселения МП «Водоканал» Октябрьского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению |
| Задачи подпрограммы | - государственная поддержка муниципальных образований в реализации инвестиционных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры и электрических сетей наружного (уличного) освещения; -повышение качества водоснабжения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области; -доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене; -доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц Артемовского сельского поселения; -уровень газификации Артемовского сельского поселения; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - срок реализации - 2014-2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | - 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году –0,0 тыс. рублей; в 2015 году –0,0 тыс. рублей; в 2016 году –0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета -0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов -0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году –0,0 тыс. рублей; в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - повышение удовлетворенности населения Артемовского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; -снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; -повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Артемовского сельского поселения |

- 9.2. Общая характеристика текущего состояния

коммунальной сферы подпрограммы

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития Артемовского сельского поселения.

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся: совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 N 1235-р, развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба, решение которой должно быть осуществлено за счет реализации мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011-2017 годы.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 N 2067, одним из ключевых направлений развития региона является повышение уровня и качества жизни населения, важнейшей составляющей которого является экологическая обстановка, в том числе обеспечение населения качественной питьевой водой. В рамках реализации данного направления необходимо решение задачи повышения инфраструктурной обеспеченности населения.

Протяженность водопроводных сетей составляет:

уличной водопроводной сети – 16,0 км, в том числе нуждающихся в замене, - 13,1 км (81,9 процента);

В 2012 году заменено и отремонтировано 0,3 км – 2,3 процента от общей протяжности сетей, нуждающихся в замене, в том числе:

уличной водопроводной сети – 0,3 км;

Количество аварий и порывов на объектах водоснабжения за последние годы увеличивается.

Сооружениями централизованного водоснабжения в Артемовском сельском поселении по состоянию на 1 октября 2013 года были оборудованы: 3 населенных пункта (42,9 процента).

Для питьевых целей воду общественных и индивидуальных колодцев, родников использует 20,9 процента населения, привозную воду - 1,1 процент населения,

К основным проблемам водоснабжения населения относятся:

дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

использование водоисточников, в том числе без очистки и обеззараживания, и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям;

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей;

Сектор водоснабжения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости в 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов.

Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов вызвано недостаточным финансированием.

Уровень газификации по Артемовскому сельскому поселению области по состоянию на 1 января 2013 г. составляет 71,4 процентов.

Основными направлениями стратегии развития газоснабжения потребителей Артемовского сельского поселению являются:

дальнейшее повышение уровня газификации и надежности газоснабжения Артемовского сельского поселения;

улучшение бытовых условий жизни населения, прежде всего в сельской местности;

внедрение новых технологий при строительстве объектов газоснабжения, позволяющих увеличить срок их эксплуатации;

повышение платежной дисциплины газопотребления.

Для организации бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры, как объектов жизнеобеспечения, необходимо обеспечить резервными источниками электроснабжения.

Анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сфере показывает, что коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса. Вопросы коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан России. Проблемы обеспечения населения качественными и надежными коммунальными услугами носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

Без принятия срочных мер на государственном уровне правового и институционального характера переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения качества коммунальных услуг для населения при обеспечении доступности тарифов на эти услуги представляется невозможным.

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и участники подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, необходимо отнести следующие.

Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных подпрограммой (например, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнерства и другие), может затруднить выполнение подпрограммы. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках подпрограммы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но, как показывает предыдущий опыт, также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности подпрограммы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные подпрограммой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы.

Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств областного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Существенное влияние на инвестиционные риски оказывает существующая тарифная политика и политические ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, а также высокая зависимость жилищно-коммунальной сферы от динамики макроэкономических показателей, оказывающая существенное влияние на доходы населения, а также на процентную ставку и иные параметры кредитования, определяющие уровень их доступности.

Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым рискам.

2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной власти и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.

- 9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, в том числе установление долгосрочных (не менее чем на три года) тарифов на коммунальные ресурсы, а также определение величины тарифов в зависимости от качества и надежности предоставляемых ресурсов.

Будут внедрены новые кредитно-финансовые механизмы в сфере развития и модернизации коммунальной инфраструктуры. Данные механизмы должны предусматривать установление стандартов привлечения заемных средств и унифицированных процедур взаимодействия органов местного самоуправления, коммунальных предприятий, банков для развития и реконструкции коммунальной инфраструктуры, а также содействие в привлечении заемного финансирования для развития и реконструкции коммунальной инфраструктуры.

В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

Целью подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

Цель подпрограммы соответствует приоритетам государственной жилищной политики, определенным Указом Президента Российской Федерации долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", а также Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года.

Для достижения целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:

государственная поддержка муниципальных образований в реализации инвестиционных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры; повышение качества водоснабжения.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы. К показателям (индикаторам) подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства" относятся следующие:

целевой показатель (индикатор) 2.1 "Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области";

целевой показатель (индикатор) 2.2 "Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене";

целевой показатель (индикатор) 2.4 "Уровень газификации Артемовского сельского поселения";

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в приложении № 1 к Муниципальной программе.

Подпрограмма будет реализовываться в период 2014-2020 годов. При реализации подпрограммы этапы не выделяются. В результате реализации подпрограммы планируется:

переход организаций коммунального комплекса на долгосрочное тарифное регулирование;

снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Артемовского сельского поселения.

В результате реализации подпрограммы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния коммунальной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

повышение удовлетворенности населения Артемовского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания.

- 9.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее отдельным блокам.

Реализация подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:

подготовка и утверждение муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Артемовского сельского поселения и входящих в их состав схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;

подготовка и утверждение муниципальных программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры Артемовского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации.

Данное мероприятие включает в себя мероприятия по модернизации систем водопроводного хозяйства.

Основное мероприятие 2.2. Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации.

Данное мероприятие включает в себя  мероприятия по модернизации систем газоснабжения.

Основное мероприятие 2.3. Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги

В результате реализации данных мероприятий подпрограммы прогнозируется достижение следующих результатов:

повышение удовлетворенности населения Артемовского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приводится в приложении № 2 к Муниципальной программе.

- 9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства областного и местных бюджетов.

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2014-2020 годах составляет 0,0 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов –0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий подпрограммы выделяются в рамках данной муниципальной программы.

Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в подпрограмме в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

Объем средств на реализацию подпрограммы определен в соответствии с проектной документацией и с учетом сметной стоимости аналогичных проектов.

Распределение бюджетных ассигнований между мероприятиями осуществляется с учетом целей и задач подпрограммы.

Информация о расходах областного, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведена в приложении № 2 к Муниципальной программе.

- Раздел 10. ПОДПРОГРАММА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ"

- 10.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

" БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ"

| Наименование подпрограммы | подпрограмма "Благоустройство территории поселения (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Артемовского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Артемовского сельского поселения Организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Артемовского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности населения |
| Задачи подпрограммы | 1. повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Артемовского сельского поселения 2.Повышение общего уровня благоустройства и совершенствование эстетического вида поселения. 3. Развитие и поддержание инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий. 4. Привлечение к активному участию в решении вопросов благоустройства и поддержания санитарного порядка на территориях общего пользования , прилегающих территориях и закрепленных участков трудовые коллективы учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей. 5. Активизация работы населения по благоустройству и наведению санитарного порядка на придомовых и уличных территориях. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - доля благоустроенных мест захоронения к общему числу мест захоронения; - доля удаленных аварийных и сухих деревьев к общему количеству аварийных деревьев; - количество установленных новых детских площадок; - доля отловленных бродячих животных к общему числу бродячих животых; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - срок реализации - 2014-2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | за 2014 - 2020 годы – 9073,8 тыс. рублей, в том числе:. 2014 год – 1915,0 тыс. рублей;. 2015 год − 1595,3 тыс. рублей;. 2016 год − 1112,7 тыс. рублей;. 2017 год − 1112,7 тыс. рублей; 2018 год − 1112,7 тыс. рублей; 2019 год − 1112,7 тыс. рублей; 2020 год − 1112,7 тыс. рублей;. за счет средств местного бюджета - 9073,8 тыс. рублей, в том числе: в том числе:. 2014 год – 1915,0 тыс. рублей;. 2015 год − 1595,3 тыс. рублей;. 2016 год − 1112,7 тыс. рублей;. 2017 год − 1112,7 тыс. рублей; 2018 год − 1112,7 тыс. рублей; 2019 год − 1112,7 тыс. рублей; 2020 год − 1112,7 тыс. рублей.. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории Артемовского сельского поселения: - повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Артемовского сельского поселения - повышение комфортности улиц, парков и других мест для отдыха; -развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; -повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; -улучшение внешнего облика, санитарного и экологического состояния населенных пунктов; -привлечение жителей, в т.ч. молодого поколения, к участию по благоустройству населенных пунктов. |

- 10.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном Законе государства – Конституции  Российской Федерации, в связи с чем, создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее решении городского населения.

Программа разработана на основании Федерального закона от                                 06 октября 2003 года № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

- Федеральным законом  от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (в редакции от 17.10.2006);

- «Правилами по благоустройству и санитарному содержанию территории Артемовского сельского поселения», утвержденными решением Собрания депутатов от 24.01.2014 года № 47   и  конкретизирует целевые критерии развития благоустройства Артемовского сельского поселения на 2014 – 2020 годы.

В настоящее время большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание придомовых территорий.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов не уменьшается, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

По состоянию на 1 октября 2013 г. доля фактически освещенных улиц Артемовского сельского поселения к  общей протяженности улиц составляет 90,0 процента.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству.

Помимо указанных общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень благоустройства территории поселка:

- необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику поселения.

Таким образом, проблема благоустройства в поселении представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать:

- соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития населенных пунктов поселения.

При проведении социальной политики необходима адекватная оценка сопутствующих рисков и гибкое реагирование на возникающие неблагоприятные тенденции.

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и участники муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1. Непредвиденные риски.

Связаны с кризисными явлениями в экономике Российской Федерации, с природными и техногенными катастрофами. Возникновение непредвиденных рисков может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

С целью минимизации информационных рисков в ходе реализации подпрограммы будет проводиться работа, направленная на:

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей муниципальной программы.

В целом, способом ограничения рисков будет являться мониторинг эффективности проводимых мероприятий, ежегодная корректировка целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Для достижения целей муниципальной программы предполагается использовать  финансовые (бюджетные, налоговые) меры государственного регулирования.

- 10.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью муниципальной программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения, повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов на территории Артемовского сельского поселения.

Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, будет являться постоянное обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения.

Для достижения указанной цели должна быть решена основная задача - поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.

При выполнении вышеуказанной задачи будут улучшены благоприятные условия для проживания населения в поселении.

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели.

- доля удаленных аварийных и сухих деревьев к общему количеству аварийных деревьев;

- количество установленных новых детских площадок.

-количество утилизированных бродячих животных, к общему числу бродячих животых.

- доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов в поселении

Данные показатели характеризуют сохранение соответственно площадей и протяженностей объектов благоустройства, на которых проводится регулярное и качественное выполнение работ по благоустройству.

Сведения о показателях муниципальной программы и их значениях с разбивкой по годам представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ, представлены в приложении 6 к муниципальной программе, сведения о методике расчёта показателей муниципальной программы - в приложении 6а к муниципальной программе.

Муниципальная программа носит постоянный характер.

В силу постоянного характера решаемой в рамках муниципальной программы задачи выделение отдельных этапов её реализации не предусматривается.

- 10.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее отдельным блокам.

Реализация подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:

подготовка и утверждение муниципальной  программы благоустройства Артемовского сельского поселения в соответствии с требованиями, установленными «Правилами благоустройства Артемовского сельского поселения», утвержденными решением Собрания депутатов Артемовского сельского поселения от 24.01.2014 года № 47.

В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1 Содержание сетей уличного освещения

Данное мероприятие включает в себя мероприятия по оплате электроэнергии за уличное освещение.

Основное мероприятие 3.2 Строительство, реконструкция, содержание, ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения сельского поселения, включая разработку проектно-сметной документации.

Данное мероприятие включает в себя  мероприятие по модернизации, поддержанию в работоспособном состоянии систем наружного (уличного) освещения.

Основное мероприятие 3.3. Содержание зеленых насаждений на территории поселения

Данное мероприятие включает в себя мероприятия по содержанию зеленых насаждений: опиловка, посадка деревьев; вырубка поросли; скашивание сорной растительности; спил сухих и аварийных деревьев;

Основное мероприятие 3.4. Прочие мероприятий по благоустройству:

- уборка улиц от случайного мусора;

- утилизация стихийных свалок.

-приобретение и посадка рассады цветов, посадка деревьев, кустарников;

-содержание клумб (прополка, полив, обкос территорий клумб);

- содержание стадиона, детских площадок;

- благоустройство территорий гражданских кладбищ.

- отлов бродячих животных;

приобретение и содержание спецтехники.

Содержание мер, которые будут осуществляться в рамках соответствующих основных мероприятий, приведено в характеристике соответствующих подпрограмм Муниципальной программы.

В результате реализации данных мероприятий подпрограммы прогнозируется достижение следующих результатов:

Повышение уровня благоустройства территории Артемовского сельского поселения;

Увеличение уровня озеленения территории;

Улучшение внешнего вида  парков, улиц;

Увеличение количества мест массового отдыха.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приводится в приложении № 3 к Муниципальной программе.

- 10.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансирование основных мероприятий подпрограммы  предусмотрено за счет средств местного бюджета.

Объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014-2020 гг. составит 9073,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1915,0 тыс. рублей;

2015 год − 1595,3 тыс. рублей;

2016 год − 1112,7 тыс. рублей;

2017 год − 1112,7 тыс. рублей; 2018 год − 1112,7 тыс. рублей; 2019 год − 1112,7 тыс. рублей; 2020 год − 1112,7 тыс. рублей;

- Приложение N 1

к Муниципальной программе

Администрации Артемовского

сельского поселения

"Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными

услугами населения"

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измере- ния | Значение показателя, годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| - муниципальная программа Артемовского сельского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | уровень газификации Артемовского сельского поселения | процен- тов | 57,1 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,7 | 85,7 | 85,7 | 100 |
| 3. | уровень износа коммунальной структуры | процен- тов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Общая протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене | м | 13400 | 13100 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процен- тов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц Артемовского сельского поселения | процен- тов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процен- тов | 83,7 | 81,8 | 80,1 | 72,1 | 54,5 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| - Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процен- тов | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 |
| 2.2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процен- тов | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 2.3. | Уровень газификации Артемовского сельского поселения | процен- тов | 57,1 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,7 | 85,7 | 85,7 | 100 |
| - Подпрограмма "Благоустройство территории " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц Артемовского сельского поселения | процен- тов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Повышение уровня благоустройства территории | процен- тов | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| 3.3 | Сохранение уровня озеленения территории | процен- тов | 74,2 | 74,2 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 |

- Приложение N 2

к Муниципальной программе

Артемовского сельского поселения

"Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными

услугами населения

Артемовского

сельского поселения"

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ муниципальной программы Администрации Артёмовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Артёмовского сельского поселения»

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Общая площадь жилых домов, обеспеченных эксплуатационной надежностью | Строка 01 столбец 10 | Форма № С-2 «Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу», утвержденная Приказом Росстата от 03.08.2011 №343 «Об утверждении формы» | Территориальный орган Росстата в субъекте Российской Федерации |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Строка 21 | Форма №1-КР «Сведения о капитальном ремонте жилищного фонда», утвержденная Приказом Росстата от 12.09.2012 № 492 «Об утверждении формы» | Территориальный орган Росстата в субъекте Российской Федерации |
| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
|  | Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Строка 01 | Форма № 1-КР «Сведения о капитальном ремонте жилищного фонда», утвержденная Приказом Росстата от 12.09.2012 № 492 «Об утверждении формы» | Территориальный орган Росстата в субъекте Российской Федерации |

- Приложение N 3

к Муниципальной программе

Ростовской области

"Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными

услугами населения

Артемовского

сельского поселения"

РАСХОДЫ

ОБЛАСТНОГО  И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

АРТЕМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ "

| Статус | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы Муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Государственной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Р3Пр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа программа | "Обеспечение качествен- ными жилищно-коммуналь- ными услугами населения Артемовского сельского поселения" | Администрация Артемовского сельского поселения | - | - | - | - | 1915,0 | 1595,3 | 1112,7 | 1112,7 | 1112,7 | 1112,7 | 1112,7 |
| 1. Подпрограмма | "Развитие жилищного хозяйства " |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по определению величины рыночной стоимости объекта недвижимости | Администрация Артемовского сельского поселения |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия по изготовлению технической документации на объекты недвижимости для постановки на кадастровый учет и регистрации права | Администрация Артемовского сельского поселения |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Подпрограмма | "Обеспечение качествен- ными коммунальными услу- гами населения Артемовского сельского поселения" |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации. Всего В том числе: | Администрация Артемовского сельского поселения, МП "Водоканал" |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Актуализация схемы водоснабжения | Администрация Артемовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление ПКР коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации. Всего В том числе: | Администрация Артемовского сельского поселения |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Достоверность сметной документации п. Равнинный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги. Всего В том числе: | Администрация Артемовского сельского поселения |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Подпрограмма | «Благоустройство территории поселения» |  |  |  |  |  | 1915,0 | 1595,3 | 1112,7 | 1112,7 | 1112,7 | 1112,7 | 1112,7 |
| Основное мероприятие 3.1 | Оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация Артемовского сельского поселения |  |  |  |  | 920,9 | 967.9 | 1 017.3 | 1 017.3 | 1 017.3 | 1 017.3 | 1 017.3 |
| Основное мероприятие 3.2 | Техническое обслуживание линий уличного освещения |  |  |  |  |  | 206,3 | 199.8 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 |
| Основное мероприятие 3.2 | Содержание зеленых насаждений на территории поселения |  |  |  |  |  | 380,9 | 342.4 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 |
| Основное мероприятие 3.3 | Прочие мероприятий по благоустройству. всего В том числе | Администрация Артемовского сельского поселения |  |  |  |  | 406,9 | 85.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Утилизация стихийных свалок |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Отлов бродячих животных |  |  |  |  |  | 28,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | противоклещевая, противокомарийная обработка |  |  |  |  |  | 15,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | трудоустройство несовершеннолетних в дни летних каникул |  |  |  |  |  | 49,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Планировка детских площадок |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Организация мероприятий по уборке территории поселения |  |  |  |  |  | 268,0 | 85.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Приобретение оборудования |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прочее |  |  |  |  |  | 45,0 | - | - | - | - | - | - |

Специалист II категории по делопроизводству,

архивной работе                                                                                                                                                        Ю.В.Бондаренко