Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Артемовское сельское поселение»

Администрация  Артемовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2019 г.                                        № 9                          п. Новокадамово

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» за 2018 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Артемовского сельского поселения  от 30.08.2013 г. № 170 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Артемовского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству.

Глава Администрации

Артемовского  сельского поселения                          		О.П.Кузнецов

Приложение

к Постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 28.01.2019  № 9

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения» за 2018 год

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения» (далее – Программа) в 2018 году было выделено 2704,4 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

областного бюджета – 232,5 тыс. рублей;

местного бюджета –2471,9 тыс.руб.

Освоено в рамках реализации Программы  2704,4 тыс. рублей, что составляет 100,0 процента от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 232,5 тыс. рублей;

местного бюджета – 2471,9 тыс.руб.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет  о финансировании и освоении  проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения»  по результатам за 2018 год согласно приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения»    отчетный период 12 мес. 2018 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Артемовского сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения» за  2018г.

Приложение

к отчету о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения»

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы

Артемовского сельского поселения» на 2018 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма . Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству О.П. Кузнецов |  |  |  | 2704,4 | 2704,4 | 27 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. - Содержание, ремонт автомобильных дорог общего местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству О.П. Кузнецов | Обеспечено 100 % содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения на дорогах поселения | 01.01.2017 | 31.12.2018 | 2704,4 | 2704,4 | 27 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2704,4 | 2704,4 | 27 |
|  | Устранение деформаций и повреждений: дороги п. Новокадамово, п. Атюхта, х. Киреевка Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1049,0 | 1049,0 | 7 |
|  | Нанесение дорожной разметки, монтаж дорожных знаков, светофоров |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 154,0 | 154,0 | 2 |
|  | Отсыпка дорог п. Атюхта, п.Новокадамово, х.Киреевка Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 715,7 | 715,7 | 8 |
|  | Проектные работы, анализ дорожно-транспортной ситуации |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Установка дорожных знаков |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 54,9 | 54,9 | 1 |
|  | Уборка снега, скашивание травы, удаление поросли |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 632,4 | 632,4 | 9 |
| 1.2 | основное мероприятие 1.2. - Мероприятия по капитальному ремонту, проектированию автомобильных дорог общего пользования местного и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству О.П. Кузнецов |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | основное мероприятие 1.3. Мероприятия по строительству и реконструкции, проектированию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству О.П. Кузнецов |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.4 | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству О.П. Кузнецов |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2704,4 | 2704,4 | 27 |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Артемовскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | % | 44,6 | 38 | 38 | - |
| 2. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км | 0,9 | 0,6 | 0,6 |  |
| Подпрограмма «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | % | 44,6 | 38 | 38 | - |
| 2.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км | 0,9 | 0,6 | 0,6 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных

целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 : Содержание, ремонт автомобильных дорог общего местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Артемовского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Содержание автомобильных дорог в полном объеме |  | Содержание автомобильных дорог в полном объеме | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.: Мероприятия по капитальному ремонту, проектированию автомобильных дорог общего пользования местного и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Администрация Артемовского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - |  | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.: Мероприятия по строительству и реконструкции, проектированию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Артемовского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | увеличение автомобильных дорог |  | - | - |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель |  | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Решение «О бюджете Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2018 год» № 66 от 26.12.2017 г |  |  | Администрация Артемовского сельского поселения | 2014-2020 | 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| 2 |  |  |  |  |  | X | X |  |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;

б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения» за  2017г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения» | всего | 2704,4 | 2704,4 |
|  |  | областной бюджет | 232,5 | 232,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2471,9 | 2471,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения» | всего | 2704,4 | 2704,4 |
|  |  | областной бюджет | 232,5 | 232,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2471,9 | 2471,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, получаемых от улучшения дорожных условий:

- экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств;

- сокращения времени нахождения в пути;

- повышения эффективности использования транспортных средств;

- снижения риска дорожно-транспортных происшествий;

- повышения комфортности движения и улучшения удобства в пути следования;

от результатов, получаемых от влияния совершенствования и развития улично-дорожной сети на социально-экономическое развитие поселения и экологическую обстановку:

- повышения уровня и улучшения социальных условий жизни населения;

- активизации экономической деятельности, содействия освоению новых территорий и ресурсов, расширения рынков сбыта продукции;

- снижения транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- улучшения транспортного обслуживания населения за счет перевода грунтовых дорог в категорию дорог с усовершенствованным типом покрытия;

- создания новых рабочих мест;

- снижения негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на дорогах, улично-дорожной сети поселения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития улично-дорожной сети будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в различных отраслях и сферах деятельности поселения.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований,

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание дорог, улично-дорожной сети на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них за счет ремонта, капитального ремонта на уровне 25 процента от общей протяженности дорог, улично-дорожной сети поселения.

Оценка эффективности программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Артемовского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Артемовского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Артемовского сельского поселения в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Артемовского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения» (наименование программы) Сумма экономии (тыс. рублей)Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов). Ожидаемый непосредственный результатФактически сложившийся результат; всего. в том числе в результате проведенных конкурсных процедурОсновное мероприятие 1.1 : Содержание, ремонт автомобильных дорог общего местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе:; 2704,4; 2704,4; -; -. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 2704,4; 2704,4; -; -. Устранение деформаций и повреждений: дороги п. Новокадамово, п. Атюхта, х. Киреевка Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области; 1049,0; 1049,0; -; -. Нанесение дорожной разметки, монтаж дорожных знаков, светофоров; 154,0; 154,0; -; -. Отсыпка дорог п. Атюхта, п.Новокадамово, х.Киреевка Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области; 715,7; 715,7; -; -. Проектные работы, анализ дорожно-транспортной ситуации; -; -; -; -. Установка дорожных знаков; 54,9; 54,9; -; -. Уборка снега, скашивание травы, удаление поросли; 632,4; 632,4. Основное мероприятие 1.2.: Мероприятия по капитальному ремонту, проектированию автомобильных дорог общего пользования местного и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них; 0,00; 0,00; -; -. Основное мероприятие 1.3.: Мероприятия по строительству и реконструкции, проектированию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; -; -; -; -. ВСЕГО:; 2704,4; 2704,4; -; -. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Артемовского сельского поселения в отчетном году «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие 1.1 : Содержание, ремонт автомобильных дорог общего местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - |
| -Обслуживание и содержание дорог | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.: Мероприятия по капитальному ремонту, проектированию автомобильных дорог общего пользования местного и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.: Мероприятия по строительству и реконструкции, проектированию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Артемовского сельского поселения в отчетном году «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
|  | местный бюджет | областной бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Основное мероприятие 1.1 : Содержание, ремонт автомобильных дорог общего местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - |
| -Обслуживание и содержание дорог | 7,5 | 92,5 | 232,5 | 92,5 | 18,9 | 7,5 |
| Основное мероприятие 1.2.: Мероприятия по капитальному ремонту, проектированию автомобильных дорог общего пользования местного и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.: Мероприятия по строительству и реконструкции, проектированию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | 7,5 | 92,5 | 232,5 | 92,5 | 18,9 | 7,5 |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист  по делопроизводству, архивной работе                                                                  А.Б.Келехсаева