Российская Федерация

Артемовского сельского поселения

октябрьский район

Муниципальное образование «Артемовское сельское поселение»

Администрация  Артемовского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2018 г.                                   № 154                           п. Новокадамово

Об утверждении муниципальной

программы Артемовского сельского

поселения «Развитие транспортной

системы»

В соответствии с постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 04.09.2018 г. № 102 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Артемовского сельского поселения Октябрьского района», постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 09.10.2018 г. № 132 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Артемовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) согласно приложению №1.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Артемовского сельского поселения от 30.09.2013г. №201 «Об утверждении муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на  правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Артемовского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Администрации

Артемовского сельского поселения                                            О.П.Кузнецов

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Артемовского сельского поселения

от 06.11.2018 № 154

Муниципальная программа Артемовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

Паспорт

Муниципальной программы Артемовского сельского поселения  
«Развитие транспортной системы»

| Наименование Муниципальной программы | – | Муниципальная программа Артемовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | – | Администрация Артемовского сельского поселения |
| Соисполнители Муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники Муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Подпрограммы Муниципальной программы | – | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| Программно-целевые инструменты Муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели Муниципальной программы | – | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Артемовского сельского поселения, и повышение уровня безопасности движения |
| Задачи Муниципальной программы | – | обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Артемовского сельского поселения повышение безопасности дорожного движения на территории Артемовского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | – | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы | – | 2019 – 2030 годы, этапы Муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение Муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2030 годы составляет 49162,6 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 3006,6 тыс. рублей; в 2020 году – 4196,0 тыс. рублей; в 2021 году - 4196,0 тыс. рублей; в 2022 году - 4196,0 тыс. рублей; в 2023 году - 4196,0 тыс. рублей; в 2024 году - 4196,0 тыс. рублей; в 2025 году - 4196,0 тыс. рублей; в 2026 году - 4196,0 тыс. рублей; в 2027 году - 4196,0 тыс. рублей; в 2028 году - 4196,0 тыс. рублей; в 2029 году - 4196,0 тыс. рублей; в 2030 году - 4196,0 тыс. рублей; средства областного бюджета -16273,3 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 244,1 тыс. рублей; в 2020 году – 1457,2 тыс. рублей; в 2021 году - 1457,2 тыс. рублей; в 2022 году - 1457,2 тыс. рублей; в 2023 году - 1457,2 тыс. рублей; в 2024 году - 1457,2 тыс. рублей; в 2025 году - 1457,2 тыс. рублей; в 2026 году - 1457,2 тыс. рублей; в 2027 году - 1457,2 тыс. рублей; в 2028 году - 1457,2 тыс. рублей; в 2029 году - 1457,2 тыс. рублей; в 2030 году - 1457,2 тыс. рублей, из них общий объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в бюджет Артемовского сельского поселения - 0,0 тыс. рублей; средства бюджета Октябрьского района – 32889,3 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 2762,5 тыс. рублей; в 2020 году – 2738,8 тыс. рублей; в 2021 году – 2738,8 тыс. рублей; в 2022 году – 2738,8 тыс. рублей; в 2023 году – 2738,8 тыс. рублей; в 2024 году – 2738,8 тыс. рублей; в 2025 году - 2738,8 тыс. рублей; в 2026 году - 2738,8 тыс. рублей; в 2027 году - 2738,8 тыс. рублей; в 2028 году - 2738,8 тыс. рублей; в 2029 году - 2738,8 тыс. рублей; в 2030 году - 2738,8 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы |  | развитие транспортной системы, обеспечивающей стабильное развитие Артемовского сельского поселения; улучшение состояния автомобильных дорог; создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Артемовского сельского поселения. |

Паспорт

подпрограммы Артемовского сельского поселения  
«Развитие транспортной инфраструктуры»

| Наименование подпрограммы | – | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Артемовского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | – | содержание дорог общего пользования местного значения на территории Артемовского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок); протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Артемовского сельского поселения; общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2019 – 2030 годы, этапы подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2019 - 2030 годы составляет 49162,6 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 3006,6 тыс. рублей; в 2020 году – 4196,0 тыс. рублей; в 2021 году - 4196,0 тыс. рублей; в 2022 году - 4196,0 тыс. рублей; в 2023 году - 4196,0 тыс. рублей; в 2024 году - 4196,0 тыс. рублей; в 2025 году - 4196,0 тыс. рублей; в 2026 году - 4196,0 тыс. рублей; в 2027 году - 4196,0 тыс. рублей; в 2028 году - 4196,0 тыс. рублей; в 2029 году - 4196,0 тыс. рублей; в 2030 году - 4196,0 тыс. рублей; средства областного бюджета -16273,3 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 244,1 тыс. рублей; в 2020 году – 1457,2 тыс. рублей; в 2021 году - 1457,2 тыс. рублей; в 2022 году - 1457,2 тыс. рублей; в 2023 году - 1457,2 тыс. рублей; в 2024 году - 1457,2 тыс. рублей; в 2025 году - 1457,2 тыс. рублей; в 2026 году - 1457,2 тыс. рублей; в 2027 году - 1457,2 тыс. рублей; в 2028 году - 1457,2 тыс. рублей; в 2029 году - 1457,2 тыс. рублей; в 2030 году - 1457,2 тыс. рублей, из них общий объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в бюджет Артемовского сельского поселения - 0,0 тыс. рублей; средства бюджета Октябрьского района – 32889,3 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 2762,5 тыс. рублей; в 2020 году – 2738,8 тыс. рублей; в 2021 году – 2738,8 тыс. рублей; в 2022 году – 2738,8 тыс. рублей; в 2023 году – 2738,8 тыс. рублей; в 2024 году – 2738,8 тыс. рублей; в 2025 году - 2738,8 тыс. рублей; в 2026 году - 2738,8 тыс. рублей; в 2027 году - 2738,8 тыс. рублей; в 2028 году - 2738,8 тыс. рублей; в 2029 году - 2738,8 тыс. рублей; в 2030 году - 2738,8 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | развитие транспортной системы, обеспечивающей стабильное развитие Артемовского сельского поселения; улучшение состояния автомобильных дорог; создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Артемовского сельского поселения. |

- Приоритеты и цели

в сфере развития транспортной инфраструктуры

в Артемовском сельском поселении

Основные приоритеты в сфере развития транспортной инфраструктуры в Артемовском сельском поселении направлены на достижение следующих целей, определенных Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года и Стратегией развития транспортного комплекса Ростовской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 13.10.2011 N 52:

устранение существующих транспортных инфраструктурных ограничений развития экономики и социальной сферы поселения;

обеспечение скоростного транспортного сообщения;

использование современных экономичных, энергоэффективных и экологичных транспортных средств;

эффективная реализация транзитного потенциала Артемовском сельском поселении;

обеспечение доступности и качества предоставляемых транспортных услуг в соответствии с социальными стандартами;

повышение комплексной безопасности и снижение экологической нагрузки функционирования и развития транспортной системы области.

Стратегически важной задачей развития местной сети автомобильных дорог Артемовского сельского поселения является доведение технических параметров дорог, до нормативного уровня, ликвидация грунтовых дорог. Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Основной целью является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.

Расходы бюджета Артемовского сельского поселения на реализацию муниципальной программы приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении N 4 к муниципальной программе.

- Приложение № 1

- к Муниципальной программе Артемовского сельского поселения

- «Развитие транспортной системы»

Сведения

о показателях муниципальной программы «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Единица измерения | Данные для расчета значений показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Муниципальная программа Артемовского сельского поселения " Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | процент | 69,5 | 69.5 | 71,2 | 72,6 | 74,0 | 75,6 | 77,0 | 78,6 | 80,2 | 81,8 | 83,4 | 85,1 | 86,8 | 88,5 |
| - 2 2 | Показатель 2. Число пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. | число пострадавших на 4,4 тыс. населения | 0,001 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | процент | 69,5 | 69.5 | 71,2 | 72,6 | 74,0 | 75,6 | 77,0 | 78,6 | 80,2 | 81,8 | 83,4 | 85,1 | 86,8 | 88,5 |
| 4 | Показатель 2. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Артемовского сельского поселения, | километров | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Артемовского сельского поселения " Развитие транспортной системы "

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответст- венный исполни- тель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель 1 подпрограммы 1 «Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Содержание дорог общего пользования местного значения на территории Артемовского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Планировка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин, срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим щебнем толщиной до 10 см | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | 2019 год | 2030 год | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования, недостаточный уровень комплексного обустройства | влияет на достижение показатель 1 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Нанесение горизонтальной разметки | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | 2019 год | 2030 год | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования, недостаточный уровень комплексного обустройства | влияет на достижение показатель 1 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Расчистка автомобильных дорог от снежных заносов | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | 2019 год | 2030 год | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования, недостаточный уровень комплексного обустройства | влияет на достижение показатель 1 |
|  | Основное мероприятие 1.4. Скашивание травы на обочинах, откосах | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | 2019 год | 2030 год | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования, недостаточный уровень комплексного обустройства | влияет на достижение показатель 1 |
|  | Основное мероприятие 1.5. Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, выкрашивания и других дефектов) | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | 2019 год | 2030 год | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования, недостаточный уровень комплексного обустройства | влияет на достижение показатель 1 |
|  | Основное мероприятие 1.6. Установка недостающих дорожных знаков | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | 2019 год | 2030 год | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования, недостаточный уровень комплексного обустройства | влияет на достижение показатель 1 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы»

Расходы

бюджета Артемовского сельского поселения на реализацию муниципальной программы Артемовского сельского поселения  «Развитие транспортной системы"

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| I | Муниципальная программа Артемовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Администрация Артемовского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 49162,6 | 3006,6 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 |  | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» | Администрация Артемовского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 49162,6 | 3006,6 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 |  | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Планировка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин, срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим щебнем толщиной до 10 см | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | 951 | 0409 | 01 1 00 83510 | 240 | 5700,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Нанесение горизонтальной разметки | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  |  |  | 1200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Расчистка автомобильных дорог от снежных заносов | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  |  |  | 4700,0 | 300,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4. Скашивание травы на обочинах, откосах | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  |  |  | 5950,0 | 450,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5. Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, выкрашивания и других дефектов) | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  |  |  | 29812,6 | 1706,6 | 2646,0 | 2546,0 | 2546,0 | 2546,0 | 2546,0 |  | 2546,0 | 2546,0 | 2546,0 | 2546,0 | 2546,0 | 2546,0 |
|  | Основное мероприятие 1.6. Установка недостающих дорожных знаков | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  |  |  | 1800,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

Артемовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

Расходы

на реализацию муниципальной программы Артемовского сельского поселения " Развитие транспортной системы "

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| I | Муниципальная программа Артемовского сельского поселения «Развитие транспортной системы " | всего | 49162,6 | 3006,6 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 |
|  |  | областной бюджет | 16273,3 | 244,1 | 1457,2 | 1457,2 | 1457,2 | 1457,2 | 1457,2 | 1457,2 | 1457,2 | 1457,2 | 1457,2 | 1457,2 | 1457,2 |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | 32889,3 | 2762,5 | 2738,8 | 2738,8 | 2738,8 | 2738,8 | 2738,8 | 2738,8 | 2738,8 | 2738,8 | 2738,8 | 2738,8 | 2738,8 |
|  |  | безвозмездные поступления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» | всего | 49162,6 | 3006,6 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 |
|  |  | областной бюджет | 16273,3 | 244,1 | 1457,2 | 1457,2 | 1457,2 | 1457,2 | 1457,2 | 1457,2 | 1457,2 | 1457,2 | 1457,2 | 1457,2 | 1457,2 |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | 32889,3 | 2762,5 | 2738,8 | 2738,8 | 2738,8 | 2738,8 | 2738,8 | 2738,8 | 2738,8 | 2738,8 | 2738,8 | 2738,8 | 2738,8 |
|  |  | безвозмездные поступления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе                                                        А.Б.Келехсаева