PAGE  

[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование Артемовское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.03.2026 г.                                № 44                              п. Новокадамово

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы»
 по результатам за 2025 год 


В соответствии с постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 03.09.2024 г. № 58 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Артемовского сельского поселения Октябрьского района», постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 03.09.2024 г. № 65 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области», руководствуясь Уставом «Артемовское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 06.11.2018г. №154  «Об утверждении муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Развитие транспортной системы», за 2025 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

         3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов Е.М.Круглову.

Глава Администрации

Артемовского сельского поселения                                           О.П.Кузнецов                  

Приложение 

                                                                              к постановлению Администрации

                                                                             Артемовского сельского поселения

№ 44 от 17.03.2026 г.

Отчет

о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год
        В  целях создания условий для повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Артемовского сельского поселения, с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, в рамках реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 06.11.2018г. №154  «Развитие транспортной системы», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

          Протяженность дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям в 2025 году  – 609,8 км

      Выполнен ремонт дороги по ул. Галенко х. Верхняя Кадамовка-1,35 км.

 Отремонтировано 0,38 км. 

      Протяженность дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям составила- 70 %.

  
2. Сведения о результатах выполнения

(достижении) мероприятий (результатов) и контрольных 

точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках муниципального проекта  «Региональная и местная дорожная сеть (Артемовское сельское поселение» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точки, в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры» предусмотрена реализация 1 мероприятие (результата) и 2 контрольных точки.

Мероприятие (результат) 1.1 «Дополнительные расходы на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений в целях достижения значения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов»
Мероприятие (результат) 1. «Содержание дорог общего пользования местного значения на территории Артемовского сельского поселения» выполнено в полном объеме. 
       По итогам 2025года практически все мероприятия выполнены в полном объеме.
Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы: благоприятные погодные условия, добросовестный подрядчик и своевременная оплата выполненных работ.
В 2025 году негативные факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы  отсутствовали.

4. Сведения

об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 17 682,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 11 367,5 тыс. рублей;

бюджет  Октябрьского района– 6 315,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Артемовского сельского поселения № 137 от 25.12.2025 г. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Артемовского сельского поселения  от 24.12.2024г. №110 «О бюджете Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 11 682,6  тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 11 367,5 тыс. рублей;

бюджет  Октябрьского района – 6 315,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 11 682,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 11 367,5 тыс. рублей;

бюджет  Октябрьского района – 6 314,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
Средства освоены не в полном объеме. Не освоение за счет экономии по торгам и  выполненным объемам работ. Экономия по Бюджету Октябрьского района – 0,3 тыс. руб. 
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении 

плановых и фактических значений показателей 

муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной  программой и комплексом процессных мероприятий муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1. «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Артемовского сельского поселения»: 69 процентов – плановое значение, 69 процентов – фактическое значение. 
Показатель 1.1 «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог»: 1,5 км – плановое значение, 1,73 км – фактическое значение.
Показатель 1.2 «Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» 0,4 км – плановое значение, 0,4 км – фактическое значение.
Показатель 1.3  Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Артемовского сельского поселения» 77,8 км – плановое значение, 77,8 км – фактическое значение
Сведения о достижении значений показателей приведены
в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 

6. Результаты оценки 

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной  программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки). 

Уровень достижения муниципальной программы УДгп за 2025 год  рассчитывается по формуле: 

УДгп = 0,5 х УДп + 0,5 х УДстр.эл., 

где УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде; 

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде. 

Уровень достижения показателей муниципальной программы УДп за 2025 год составляет 100,0 процента.

УДп  = 100 / 1 =100,0.
Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы УДстр.эл. за 2025 год составляет 105,0 (средневзвешенное значение уровней достижения одним структурным элементом).

УДстр.эл. = (1 х 100,0+1х115+ 1х100) / 3 = 105.

Уровень достижения муниципальной программы УДгп за 2025 год составляет 102,5 процента.

УДгп  = 0,5 х 100 + 0,5 х 105 = 102,5.

Оценка динамики прироста значений показателей ОПгп за 2025 год  рассчитывается по формуле:

ОПгп = 0,7 х ОПпГП + 0,3 х ОПпСЭ, 

где ОПпГП –оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ОПпГП за 2025 год составляет 100 процента.

ОПпГП = 100 /1 = 100.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ОПпСЭ за 2025 год составляет 105,0 

ОПпСЭ = (100+115+100) / 3 = 105. 
Оценка динамики прироста значений показателей ОПгп за 2025 год составляет 101,5.

ОПгп = 0,7 х 100,0 + 0,3 х 105 = 101,5.

Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

N

ФинУп = ∑ wi х E (Pi) х 100,

i = 1

где ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N –количество критериев;
wi–удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

E (Pi)–значение i-го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом   2 критерий.

        Критерий 1. Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1,0.

        Критерий 2. Уровень кассового исполнения по расходам местного бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1,0.
            Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 
(1 х 0,5+1 х 0,5) х 100 = 100

       Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается по формуле:

                    0,8 х УДгпi + 0,1 х ОПгп + 0,1 х ФинУп = ИОиЭфгп,

       0,8 х 100 + 0,1 х 101,5 + 0,1 х 100 = 100,2 процента, в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня».

        Объем неосвоенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в отчетном году составил 0,3 тыс. рублей.

7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

 


Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий муниципальной программы, не имеется.

  Предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы будут сформированы по итогам ее реализации в течение 2026 года.

  С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2025 год предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

  Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы  Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов), 

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год

	№ 

п/п
	Наименование

мероприятия (результата)/ контрольной точки
	Плановый срок реализации мероприятия (результата)/ наступления контрольной точки
	Фактический срок реализации мероприятия (результата)/

наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 

(должность/Ф.И.О.)
	Причины 

нереализации/

реализации 

не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Муниципальный проект 1.1.  «Региональная и местная дорожная сеть (Артемовское сельское поселение)»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1 «Дополнительные расходы на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений в целях достижения значения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов»
	х
	х
	х
	х
	х
	Начальник службы экономики и финансов Круглова Е.М.
	

	1.2
	Контрольная точка 1.1.1. 

Закупки включены в план закупок
	октябрь 2025
	январь 2025
	Х
	X
	выполнено
	Начальник службы экономики и финансов Круглова Е.М.
	

	1.3
	Контрольная точка 1.1.2. 

Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	ноябрь 2025
	14.02.2025г.
	Х
	X
	выполнено
	Начальник службы экономики и финансов Круглова Е.М.
	

	1.4
	Контрольная точка 1.1.3. 

Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	июль-август 2025 г.


	31.07.2025
	Х
	X
	Акт приемки выполненных работ от 31.07.205г.
	Начальник службы экономики и финансов Круглова Е.М.
	

	1.5.
	Контрольная точка 1.1.4.

 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	июль-август 2025 г.


	12.08.2025г.
	Х
	X
	Платежный документ
	Начальник службы экономики и финансов Круглова Е.М.
	

	2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры»

	2.1
	Мероприятие (результат) «Содержание дорог общего пользования местного значения на территории Артемовского сельского поселения»
	х
	х
	х
	х
	х
	Глава Администрации Артемовского сельского поселения О.П.Кузнецов,  

	

	2.2
	Контрольная точка 1.1. «Заключен контракт (контракты) на приобретение материальных средств»
	30 сентября 2025 г.
	-
	х
	х
	 выполнено. 
	Глава Администрации Артемовского сельского поселения О.П.Кузнецов
	

	2.3
	Контрольная точка 1.2.« Произведена оплата товаров»
	30 октября 2025г.
	-
	
	
	выполнено
	Глава Администрации Артемовского сельского поселения О.П.Кузнецов
	


Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы  Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Развитие 

транспортной системы» за 2025 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований 

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы 

(тыс. рублей) 
	Процент освоения бюджетных средств 
с учетом сложившейся экономии, (%)
	Примечания



	
	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Муниципальная  программа Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Развитие 

транспортной системы»
	всего
	17682,6
	17682,6
	17682,3
	100
	

	
	
	бюджет поселения
	17682,6
	17682,6
	17682,3
	100
	

	
	
	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	областной бюджета
	11367,5
	11367,5
	11367,5
	100
	

	
	
	бюджета Октябрьского района
	6315,1
	6315,1
	6314,8
	100
	

	
	
	Бюджета Артемовского сельского поселения
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	

	2.
	Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Артемовское сельское поселение)»
	всего
	11482,6
	11482,6
	11482,3
	100
	

	
	
	бюджет поселения
	11482,6
	11482,6
	11482,3
	100
	

	
	
	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	областной бюджет
	11367,5
	11367,5
	11367,5
	100
	

	
	
	бюджета Октябрьского района
	115,1
	115,1
	114,8
	100
	

	
	
	Бюджета Артемовского сельского поселения
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры» (всего), в том числе:
	всего
	6200,0
	6200,0
	6200,0
	100
	

	
	
	бюджет поселения
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	бюджета Октябрьского района
	6200,0
	6200,0
	6200,0
	100
	

	
	
	Бюджета Артемовского сельского поселения
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	


Приложение № 3 

к отчету о реализации муниципальной программы  Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Развитие 

транспортной системы» за 2025 год
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей
	№ п/п
	Наименование показателя


	Единица

измерения


	Признак

положительной

тенденции (возрастающий/

убывающий)
	Значения показателя
муниципальной программы,
структурного элемента муниципальной программы
	Оценка

динамики прироста

(процентов)


	Обоснование отклонений
значений 

показателя
на конец 

отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Показатели муниципальной программы Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Развитие 

транспортной системы»

	1.1
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	процентов
	возрастания
	69
	72
	72
	100
	

	2. Показатели муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Артемовское сельское поселение)»

	2.1.
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	км

	возрастания
	1,4
	1,5
	1,73
	115
	

	2.1
	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	км
	-
	0,3
	0,4
	0,4
	100
	

	3. Показатели комплекса процессных мероприятий  «Развитие транспортной инфраструктуры»

	3.1.
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Артемовского сельского поселения» 77,8 км – плановое значение, 77,8 км – фактическое значение
	км
	-
	77,8
	77,8
	77,8
	100
	


