PAGE  

[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование Артемовское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.03.2026 г.                                № 48                              п. Новокадамово

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды и рациональное 
природопользование» 
по результатам за 2025 год 


В соответствии с постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 03.09.2024 г. № 58 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Артемовского сельского поселения Октябрьского района», постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 03.09.2024 г. № 65 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области», руководствуясь Уставом «Артемовское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 06.11.2018г. №158  «Об утверждении муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», за 2025 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

         3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов Круглову Е.М.
Глава Администрации

Артемовского сельского поселения                                           О.П.Кузнецов                  

Приложение 

                                                                              к постановлению Администрации

                                                                             Артемовского сельского поселения

№ 48 от 17.03.2026 г.

Отчет

о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование» за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год
В целях создания условий для повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 06.11.2018г. №158
(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками) программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

       с целью улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Артемовского сельского поселения выполняются мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, организовано и проведено свыше 35 экологических субботника, 15 мероприятий по экологическому просвещению; протяженность очищенной береговой линии в период Всероссийской акции "Вода России" – 0,5 километра; проведены весенний и осенний дни древонасаждения, в которых приняли участие более 100 человек, высажены новые деревья и кустарники.
2. Сведения о результатах выполнения

(достижении) мероприятий (результатов) и контрольных 

точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципального образования «Артемовское сельское поселение» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 2 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» выполнено в полном объеме. 

       В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 2 контрольных точек.

       Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечение деятельности в сфере охраны окружающей среды» выполнено в полном объеме. 

       По итогам 2025года мероприятия выполнено в полном объеме.

       Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказали влияние такие факторы:

постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств бюджета в установленные сроки;

принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств местного бюджета позволило своевременно и в полном объеме обеспечить реализацию мероприятий.

4. Сведения

об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 54,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
бюджет Октябрьского района -4,05 т.р.
местный бюджет – 49,95 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Артемовского сельского поселения № 137 от 25.12.2025 г. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Артемовского сельского поселения  от 24.12.2024г. №110 «О бюджете Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 54,0 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
бюджет Октябрьского района -4,05 т.р.
местный бюджет – 49,95 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 54,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
бюджет Октябрьского района -4,05 т.р.
местный бюджет – 49,95 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований отсутствует и освоение составило 100,0 процентов от запланированных бюджетных средств.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении 

плановых и фактических значений показателей 

муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной  программой и комплексом процессных мероприятий муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения меньше плановых. 

Показатель 1. «Количество информационных материалов природоохранной направленности,  размещенных на официальном сайте Артемовского сельского поселения и в средствах массовой информации»: 100 процентов – плановое значение, 100 процентов – фактическое значение. 

Показатель 2. «Количество ликвидируемых несанкционированных свалок»- 1 штука – плановое значение, 1 штука – фактическое значение. 

Показатель 1.1 «Общее количество обустроенных площадок»: 1 единица – плановое значение, 1 единица – фактическое значение. 
Показатель 1.2 «Общее количество приобретенных контейнеров»- 3 единицы – плановое значение, 3 единицы – фактическое значение. 
Показатель 2.1 «Общее количество проведенных профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий»  13 единиц – плановое значение, 10 единиц – фактическое значение. 

Сведения о достижении значений показателей приведены
в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 

6. Результаты оценки 

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной  программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки). 

Уровень достижения муниципальной программы УДгп за 2025 год  рассчитывается по формуле: 

УДгп = 0,5 х УДп + 0,5 х УДстр.эл., 

где УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде; 

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде. 

Уровень достижения показателей муниципальной программы УДп за 2025 год составляет 100 процентов.

УДп  = (100 + 100) / 2 =100.
Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы УДстр.эл. за 2025 год составляет 92,3 (средневзвешенное значение уровней достижения одним структурным элементом).

УДстр.эл. = (1 х 100+1х100+ 1х77) /3= 92,3.

Уровень достижения муниципальной программы УДгп за 2025 год составляет 100,0 процента.

УДгп  = 0,5 х 100+ 0,5 х 92,3 = 96,1
Оценка динамики прироста значений показателей ОПгп за 2025 год  рассчитывается по формуле:

ОПгп = 0,7 х ОПпГП + 0,3 х ОПпСЭ, 

где ОПпГП –оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ОПпГП за 2025 год составляет 100 процента.

ОПпГП = (100+100) /2 = 100 Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ОПпСЭ за 2025 год составляет 92,3 
           ОПпСЭ = (100,0+100+77)/ 3=92,3
Оценка динамики прироста значений показателей ОПгп за 2025 год составляет 97,7.

ОПгп = 0,7 х 100 + 0,3 х 92,3 = 97,7
Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

N

ФинУп = ∑ wi х E (Pi) х 100,

i = 1

где ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N –количество критериев;
wi–удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

E (Pi)–значение i-го критерия.

Критерий 1. Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1,0.

Критерий 2. Уровень кассового исполнения по расходам местного бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1,0.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет (1 х 0,5+ 1х 0,5) х 100 = 100

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается по формуле:

0,8 х УДгпi + 0,1 х ОПгп + 0,1 х ФинУп = ИОиЭфгп,

0,8 х 96,1 + 0,1 х 97,7+ 0,1 х 100 = 96,7 процента, в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень».

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в отчетном году составил 0,0 тыс. рублей.

 

7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

 


Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий муниципальной программы, а также по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы не имеется.

С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2025 год предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы  Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Охрана 

окружающей среды и рациональное природопользование я» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов), 

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год

	№ 

п/п
	Наименование

мероприятия (результата)/ контрольной точки
	Плановый срок реализации мероприятия (результата)/ наступления контрольной точки
	Фактический срок реализации мероприятия (результата)/

наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 

(должность/Ф.И.О.)
	Причины 

нереализации/

реализации 

не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципального образования «Артемовское сельское поселение»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1 Обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов
	х
	х
	х
	х
	х
	заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству
	

	1.2
	Контрольная точка 1.1.1 «Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг  »
	4 квартал 2025 г.


	04.08.2025г.
	х
	х
	выполнено. Заключен муниципальный контракт на поставку контейнеров
	Служба экономики и финансов Администрации Артемовского сельского поселения (Круглова Е.М.-начальник службы экономики и финансов))
	

	1.3
	Контрольная точка 1.1.2 «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг »
	4 квартал 2025 г.


	15.08.2025г.
	х
	х
	выполнено. Произведена оплата всех актов выполненных работ
	Служба экономики и финансов Администрации Артемовского сельского поселения (Викторов Д.А.-главный бухгалтер
	

	2. Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

	2.1
	Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности в сфере охраны окружающей среды»
	х
	х
	х
	х
	х
	заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству
	

	2.2
	Контрольная точка 1.1.«Заключен контракт (контракты) на приобретение материальных средств, оказание услуг»
	30.09.2025 

	-
	х
	х
	Не выполнено. Муниципальный контракт не заключался
	Служба экономики и финансов Администрации Артемовского сельского поселения (Круглова Е.М.-начальник службы экономики и финансов))
	

	2.3
	Контрольная точка 1.2.« Произведена оплата товаров»
	30.10.2025 
	-
	х
	х
	Не выполнено. 
	Служба экономики и финансов Администрации Артемовского сельского поселения (Викторов Д.А.-главный бухгалтер
	


Приложение № 2 

к отчету о реализации муниципальной программы  Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» за 2025 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований 

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы 

(тыс. рублей) 
	Процент освоения бюджетных средств 
с учетом сложившейся экономии, (%)
	Примечания



	
	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Муниципальная  программа Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Охрана 

окружающей среды и рациональное природопользование»
	всего
	54,0
	54,0
	54,0
	100,0
	

	
	
	бюджет поселения, из них
	54,0
	54,0
	54,0
	100,0
	

	
	
	федерального бюджета
	-
	-
	-
	х
	

	
	
	областного бюджета
	-
	-
	-
	х
	

	
	
	бюджета Октябрьского района
	4,05
	4,05
	4,05
	х
	

	
	
	Бюджета Артемовского сельского поселения
	49,95
	49,95
	49,95
	х
	

	
	
	внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	х
	

	2.
	Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципального образования «Артемовское сельское поселение»
	всего
	54,0
	54,0
	54,0
	100,0
	

	
	
	бюджет поселения, из них
	54,0
	54,0
	54,0
	100,0
	

	
	
	федерального бюджета
	-
	-
	-
	х
	

	
	
	областного бюджета
	-
	-
	-
	х
	

	
	
	бюджета Октябрьского района
	4,05
	4,05
	4,05
	х
	

	
	
	Бюджета Артемовского сельского поселения
	49,95
	49,95
	49,95
	х
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	х
	

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (всего), в том числе:
	всего
	-
	-
	-
	
	

	
	
	бюджет поселения, из них
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федерального бюджета
	-
	-
	-
	
	

	
	
	областного бюджета
	-
	-
	-
	
	

	
	
	бюджета Октябрьского района
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Бюджета Артемовского сельского поселения
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	
	


Приложение № 3 

к отчету о реализации муниципальной программы  Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» за 2025 год
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей
	№ п/п
	Наименование показателя


	Единица

измерения


	Признак

положительной

тенденции (возрастающий/

убывающий)
	Значения показателя
муниципальной программы,
структурного элемента муниципальной программы
	Оценка

динамики прироста

(процентов)


	Обоснование отклонений
значений 

показателя
на конец 

отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Показатели муниципальной программы Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Охрана 

окружающей среды и рациональное природопользование»

	1.
	Количество информационных материалов природоохранной направленности,  размещенных на официальном сайте Артемовского сельского поселения и в средствах массовой информации
	процентов 
	-
	78
	100,0
	100,0
	100
	

	2.
	Количество ликвидируемых несанкционированных свалок
	единиц
	-
	0
	1
	1
	100
	

	2.  Показатели муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципального образования «Артемовское сельское поселение»

	1.1.
	Общее количество обустроенных площадок
	единиц
	-
	0
	1
	1
	100
	

	1.2
	Общее количество приобретенных контейнеров
	единиц
	-
	0
	3
	3
	100
	

	3.  Показатели муниципального проекта «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

	2.1
	Общее количество проведенных профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий
	единиц
	-
	10
	13
	10
	77
	


